三丰智能 AI

MVP 价值增长与长期合作策略

从单点价值验证，到持续经营改善与双方合理收益

核心结论：MVP 不是后续项目的销售入口，而是双方共同经营 AI 价值的起点。它必须进入真实流程、持续产生运行数据，并用数据决定下一笔投资投向哪里。

# 一、为什么普通 MVP 无法形成长期合作

普通 MVP 的问题是只证明“功能能不能做”。如果项目结束时只展示自动转单、文档识别或一个看板，客户仍然无法判断这些功能能产生多少经营价值，也没有充分理由继续投入。供应商只能不断介绍更多功能，容易变成项目清单式销售。

真正有价值的 MVP 必须证明“经营问题能不能持续改善”。它不仅需要完成一条真实业务闭环，还要记录剩余人工工作的原因、异常产生的位置以及下一阶段最值得解决的问题。后续合作应由运行数据推动，而不是由供应商推销推动。

# 二、MVP 真正需要建立的三个入口

| 关键入口 | MVP 中如何建立 | 长期价值 |
| --- | --- | --- |
| 业务规则入口 | 记录拆单、替代料、异常处理、优先级及人工修改原因，将个人经验转成规则资产 | 采购、工艺、排程等后续场景能够直接复用 |
| 跨系统数据入口 | 形成 OA/PLM → 规则判断 → ERP → 人工反馈的可运行链路 | 后续项目不必重复建设身份、接口、日志和异常处理 |
| 经营价值测量入口 | 持续统计效率、异常、人工调整和数据质量，形成管理层价值看板 | 用真实数据决定下一笔预算投向哪里 |

健康的客户绑定：不是让三丰在技术上无法更换供应商，而是让持续合作比重新建设更经济、更快、更容易获得经营收益。

# 三、MVP 如何自然带出后续诉求

关键不是告诉客户“我们还能做六个项目”。MVP 应通过人工修改、异常处理和运行效果，找出阻碍进一步提效的主要因素，再根据投资回报建议下一阶段项目。

示例：MVP 自动化率只能达到 65%，系统分析剩余人工处理原因：

| 运行数据发现 | 经营判断 | 下一阶段投资建议 |
| --- | --- | --- |
| 35% 的人工修改来自物料重复、替代关系不清 | 物料主数据和替代规则限制了自动化率 | 优化目标六，降低重复物料并提高自动化率 |
| 25% 来自工艺和工时数据不准确 | 计划和成本判断仍依赖个人经验 | 推进目标二，沉淀工艺与工时能力 |
| 20% 来自库存和采购状态不可信 | 采购与计划数据断点影响业务执行 | 推进目标一，建设三单匹配和采购预警 |
| 15% 来自插单和生产优先级变化 | 计划生成后仍需要大量人工协调 | 评估目标三排程与缺料预警准备度 |

投资逻辑：客户购买后续项目，是为了继续释放已经被运行数据证明的价值，而不是因为我们列出了更多 AI 功能。

# 四、双方共赢的价值增长飞轮

真实流程中的价值增长机制：

| 步骤 | 三丰获得的价值 | 我们获得的价值 |
| --- | --- | --- |
| 1. MVP 进入真实流程 | 以可控投入验证 AI 是否真正有效 | 获得首个业务交付和客户理解 |
| 2. 产生效率收益与运行数据 | 看到节省工时、减少错误和风险拦截 | 形成可证明的项目成果和后续依据 |
| 3. 发现进一步提效的核心问题 | 知道下一笔预算投在哪里回报最高 | 从功能供应商转为经营改善伙伴 |
| 4. 按 ROI 实施下一项目 | 每笔投资均有数据与收益依据 | 获得生产级扩展及新场景收入 |
| 5. 复用数据、规则与接口 | 后续项目单位建设成本降低 | 边际交付成本下降，毛利率提高 |
| 6. 持续运营与价值复盘 | 收益持续兑现，避免系统闲置 | 获得稳定运营收入和长期合作 |

# 五、商业模式如何设计

## 5.1 第一笔钱：购买价值证明

MVP 不是按开发人天出售。客户购买的是一个真实运行的业务闭环、一套能够证明收益的价值看板，以及一份基于运行数据的下一阶段投资建议。

| 项目 | 建议 |
| --- | --- |
| MVP 范围 | 一个部门、一类计划单、一条 PLM/OA 到 ERP 草稿业务链路 |
| 周期 | 6-8 周 |
| 建议报价 | 58 万元 |
| 验收重点 | 关键字段准确率、生成成功率、处理时间下降、异常拦截和业务用户认可 |
| 核心交付 | 可运行 MVP、价值看板、问题清单、ROI 评估和生产级扩展路线 |

## 5.2 第二笔钱：购买价值放大

生产级扩展不是简单增加功能。它要扩大业务覆盖、提高自动化率、减少人工调整、完善安全与审计，并优先解决 MVP 已经证明的主要效率瓶颈。

| 项目 | 建议 |
| --- | --- |
| 生产级扩展服务费 | 100-140 万元 |
| MVP 抵扣机制 | MVP 验收后约定期限内签约，可抵扣 10-20 万元；不全部抵扣 |
| 扩展原则 | 按新增业务价值收费，不重复收取已建设底座的完整费用 |

## 5.3 后续收入：按增量价值决策

| 后续项目 | 客户为什么愿意购买 | 我们的利润来源 |
| --- | --- | --- |
| 物料与工艺优化 | 提高自动化率、降低库存、改善成本准确性 | 复用知识库和规则框架，降低交付成本 |
| 采购与审批扩展 | 减少核对工时和经营风险 | 复用系统接口、文档解析和审计能力 |
| 排程与车间闭环 | 改善交期、设备利用率和质量反馈 | 收取高价值专业实施与优化费用 |
| 持续运营服务 | 保证收益持续兑现，持续发现改善机会 | 获得稳定年度服务收入 |

# 六、利润保护与共赢边界

| 机制 | 对三丰的保护 | 对我们的保护 |
| --- | --- | --- |
| 范围与价格绑定 | 清楚知道每笔预算购买什么结果 | 不以 MVP 价格承担生产级责任 |
| 阶段验收与决策门 | 前一阶段不达标，可不继续投入 | 每阶段形成独立交付和回款 |
| 复用优惠 | 后续项目单位建设成本下降 | 复用组件带来更高毛利率 |
| 基础服务费 + 成果奖励 | 只有收益达标才支付额外奖励 | 基础费用保障成本，成果奖励分享价值 |
| 范围外变更机制 | 新增需求价格和工期透明 | 避免需求扩张侵蚀利润 |

第三方接口、硬件、云资源、大规模数据清洗和范围外需求单独报价。

我们承诺系统交付、准确率、稳定性和价值测量机制，不单方面承诺无法控制的经营结果。

后续合作依赖持续创造可量化价值，而不是依赖封闭系统或人为制造技术依赖。

# 七、建议成交路径

| 阶段 | 建议价格 | 核心目标 |
| --- | --- | --- |
| 单场景 MVP | 58 万元 | 证明真实价值，建立三个入口，形成下一阶段投资依据 |
| 生产级扩展 | 100-140 万元 | 放大已验证价值，扩大覆盖并完善生产级控制 |
| 后续模块实施 | 按模块报价 | 根据运行数据和 ROI 逐项解决主要效率瓶颈 |
| 运营优化服务 | 30-45 万元/年 | 季度价值复盘、规则优化和新增场景排序 |

# 八、向董事长的建议表达

汇报话术：董事长，我们不希望做完一个 MVP 后，再向三丰推销一批孤立功能。MVP 真正要建立的是一套持续改善机制：系统进入真实业务后，一方面产生效率收益，另一方面记录哪些问题仍然需要人工处理。我们再根据这些真实数据，判断下一笔投资应当解决物料、工艺、采购还是排程问题。对三丰而言，每个后续项目都有运行数据和投资回报作为依据，不需要盲目投入；对我们而言，后续项目可以复用已经建设的数据、接口和规则能力，从而降低交付成本并获得合理利润。双方长期合作的基础，不是三丰离不开我们的系统，而是我们能够持续帮助三丰发现并实现新的经营价值。

最终主张：MVP 不是后续项目的销售入口，而是双方共同经营 AI 价值的起点。